ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского поселения

Хворостянский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

06.04.2022                  ж.д.ст.Хворостянка                                №32

О проведении двухмесячника по уборке территории

сельского поселения Хворостянский сельсовет

Добринского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территории сельского поселения Хворостянский сельсовет,  руководствуясь  Правилами благоустройства на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского района Липецкой области, принятыми решением Совета депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет №101-рс от 31.10.2017года,  Уставом сельского поселения администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить с 07.04.2022 по 07.06.2022 двухмесячник по благоустройству территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.

2. Утвердить План    мероприятий     по  благоустройству     территории

сельского поселения Хворостянский сельсовет в период с 07.04.2022 по 07.06.2022 (Приложение №1).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения                                                                                               Хворостянский сельсовет                                                               В.Г.Курилов

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Хворостянский сельсовет

от 06.04.2022г. №32

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет

В.Г.Курилов

«06» апреля 2022г.

План

мероприятий по  благоустройству  территории

сельского поселения Хворостянский сельсовет

в период с 07.04.2022 по 07.06.2022

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить разъяснительную работу среди населения о важности работ по благоустройству | постоянно | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| 2 | Провести субботники на территории сельского поселения | 22.04.2022г. 29.04.2022г. 20.05.2022г | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет, Руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 3 | Провести работы по очистке, благоустройству сельских кладбищ | 15-30 апреля 2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| 4 | Ликвидация случайных и стихийных свалок | 01-15 мая 2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| 5 | Организовать уборку мусора и твердых бытовых отходов, сорную растительность на подведомственных территориях | 07.04.2022- 07.05.2022г. | Руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 6 | Провести косметический ремонт детских площадок | 15-31 мая 2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| 7 | Провести косметический ремонт прилегающей территории, приведение в надлежащее состояние памятника | 06.04.2022-08.05.2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| 8 | Произвести весеннюю посадку деревьев и кустарников. Приступить к обновлению цветников. | до 25 мая 2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет, Руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 10 | Приступить к ремонту цоколей и фасадов зданий, обновлению аншлагов | до 1 мая 2022г. | Руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 11 | Провести акарицидную обработку территории парка, детских площадок, кладбищ | май, июнь 2022г. | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет |