**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство ограждения территории кладбища в с.Падворские Выселки».

2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части:

В последние годы перед населением Хворостянской администрации остро стоит проблема благоустройства и обеспечения надлежащего содержания кладбища в селе Падворские Выселки, необходимости увеличения территории кладбища в связи с нехваткой существующей площади. Кладбище в селе Падворские Выселки ограждено старым металлическим забором, который необходимо покрасить.

 На кладбище имеются могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и, конечно, обычных людей. Считаем нужным отметить, что неоднократно в администрацию поступали обращения жителей по поводу ограждения, расширения территории кладбища, а также необходимости благоустройства этой территории.

 В связи с этим с целью расширения территории кладбища в 2023 году была осуществлена постановка на кадастровый учет с увеличением площади земельного участка кладбища с разрешенным использованием: «ритуальная деятельность», площадь составляет 8632 кв.метров.

 В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта необходимо произвести устройство ограждения территории кладбища в с.Падворские Выселки. Ведь этот вопрос имеет непосредственное отношение и к нравственному воспитанию молодого поколения, так как это особая миссия живущих людей - чтить память умерших и погибших.

3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Для осуществления работ по устройству ограждения территории кладбища с.Падворские Выселки необходимо выполнить ряд мероприятий: спил кустарников и деревьев, очистка территории и спиленных веток, установка нового ограждения на присоединенной территории, покраска старого ограждения, установка калитки и ворот для въезда, обустройство пешеходной дорожки.

4.Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

В результате реализации инициативного проекта «Устройство ограждения территории кладбища в с.Падворские Выселки» за счет увеличения площади кладбища, будет установлен новый забор по дополнительному периметру, дополнительная калитка для входа, ворота для возможного въезда автомобилей на территорию кладбища. Качественное ограждение территории кладбища села Падворские Выселки решит одну из проблем на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет – облагородит внешний вид территории, что привлечет граждан к соблюдению чистоты и порядка при посещении кладбища. А также жители примут непосредственное участие в реализации проекта на безвозмездной основе, что будет способствовать снижению социальной напряженности среди населения.

5. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Предварительная сметная стоимость реализации проекта составляет 247 059,06 руб.

6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: июнь-июль 2024год.

7.Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

Финансовое участие - ООО «Добрыня», трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта - спил кустарников и деревьев, очистка территории и спиленных веток, покраска старого ограждения

8. Сведения об объеме средств на финансирование инициативного проекта: объем внебюджетных средств в планируемой сумме 247 059,06 руб. на 2024 год.

 9. Сведения о территории муниципального образования или его части, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

Территория в границах которой будет реализован инициативный проект – село Падворские выселки Добринского муниципального района Липецкой области

 9. Количество жителей муниципального образования или его части, на улучшение качества проживания которых направлена реализация инициативного проекта: 1 100 человек.

 10. Сведения об инициаторе проекта:

Ф.И.О. уполномоченного представителя инициативной группы: Щербакова Любовь Викторовна;

Контактный телефон уполномоченного представителя инициативной группы: 920 510 04 47;

Электронная почта уполномоченного представителя инициативной группы: tlv2802@mail.ru.