
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Хворостянский сельсовет
«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2027 годы»
 за счет средств бюджета сельского поселения на 01 июля 2025 года

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы отчетного периода 
(полугодие) ( руб.)
	Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Годовой план
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2027 годы»
	Всего
	Х
	Х
	Х
	3 940 399,23
	1 964 847,28
	49,9

	

	
	
	администрация сельского поселения
	919
	Х
	Х
	3 940 399,23
	1 964 847,28
	49,9

	

	2
	 Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	1 453 814,59
	710 994,51
	49,0
	

	
	
	администрация сельского поселения
	919
	Х
	Х
	1 453 814,59
	710 994,51
	49,0
	

	3
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 1.
 «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения»
	администрация сельского поселения
	919
	0503
	01 1 02 00000
	736 109,00
	259 575,44
	35,2
	

	4
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.
«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения»
	администрация сельского поселения
	919
	0503
	01 1 03 00000
	597 382,59
	404 195,00
	67,7
	Оплата по факту выполненных работ

	5
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.
«Развитие газификации в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района»

	администрация сельского поселения
	919
	0502
	01 1 06 00000
	120 323,00
	47 224,07
	39,2
	Оплата по факту выполненных работ

	6
	Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет 
	Всего
	Х
	Х
	Х
	2 424 505,00
	1 212 252,00
	50,0
	

	
	
	администрация сельского поселения
	919
	Х
	Х
	2 424 505,00
	1 212 252,00
	50,0
	

	7
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.
«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения»
	администрация сельского поселения
	919
	0801
	01 2 02 00000
	2 424 505,00
	1 212 252,00
	50,0
	

	8
	Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	20 000,00
	20 000,00
	100
	

	
	
	администрация сельского поселения
	919
	Х
	Х
	20 000,00
	20 000,00
	100
	


	9
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 3
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
	администрация сельского поселения
	919
	0310
	01 3 01 00000
	20 000,00
	20 000,00
	100
	

	10
	Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет
	Всего
	Х
	Х
	Х
	42 079,64
	21 600,77
	51,3
	

	
	
	администрация сельского поселения
	919
	Х
	Х
	42 079,64
	21 600,77
	51,3
	

	11
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 4
 «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения похозяйственный учет в сельском поселении»

	администрация сельского поселения
	919
	0113
	01 4 02 00000
	6 478,87
	0,00
	
	Мероприятия запланированы на 3-ой квартал 2025 г.

	12
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 4
«Прочие мероприятия в сельском поселении »
	администрация сельского поселения
	919
	0113
	01 4 04 00000
	14 000,00
	0,00
	
	

	13
	Основное мероприятие 9 подпрограммы 4
«Информационные услуги с использованием информационно-справочных электронных систем»
	администрация сельского поселения
	919
	0104
	01 4 09 00000
	21 600,77
	21 600,77
	100
	


      
       Глава администрации______________   В.Г. Курилов
                        Главный специалист-эксперт ________________ Е.Я. Демина
 




