**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Хворостянский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (12 мес. 2018 года) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **7884,0** | **4699,5** | **59,6** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Хворостянский сельсовет | Х | Х | Х | **5293,8** | **2109,3** | **39,8** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1.** «Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110420010 | 82,2 | 82,2 | 100 |  |
| 0503 | 01104S6150 | 523,8 | 523.8 | 100 |
| 4 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1.**«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | 919 | 0503 | 0110699999 | 140,1 | 140,1 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1.**«Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | 919 | 0501 | 0110720110 | 554,1 | 554,1 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1.**«Газификация населенных пунктов сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района»  | 919 | 0502 | 0110820350 | 801,1 | 801,1 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 1.**«Приобретение, организация строительства и содержание муниципального жилья для малоимущих семей на территории сельского поселения» | 919 | 0501 | 0110920360 | 3 192,5 | 8,0 | 0,1 | Исполнение мун. контракта в 2019 году |
| 5 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет  |  |  |  | **2367,3** | **2367,3** | **100** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.**«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения» | 919 | 0801 | 0120209000 | 2367,3 | 2367,3 | 100 |  |
| 7 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет |  |  |  | **222,9** | **222,9** | **100** |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** «Приобретение услуг посопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета в сельском поселении | 919 | 0113 | 01402S6790 | 6,2 | 6,2 | 100 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**«Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 919 | 0113 | 0140320080 | 3,9 | 3,9 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**«Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении» | 919 | 0113 | 0140499999 | 145,1 | 145,1 | 100 |  |
| 11 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4**«Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения»  | 919 | 0412 | 0140520270 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 10 подпрограммы 4**«Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения» | 919 | 1001 | 0141099999 | 27,7 | 27,7 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Курилов

 Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина